|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Công việc** | | | **Người phụ trách** | **Thời gian thực hiện** |
| 1 | Thêm mục Loại vấn đề trong Danh mục | | |  |  |
| 2 | **Khách hàng** | | | Lữ Văn Trung | 4 ngày |
|  | Mã khách hàng tuỳ chỉnh được,có thêm chức năng hiển thị thông tin gợi ý tương tự | | |  |  |
|  | Có nhân viên quản lý cụ thể một khách hàng nào đó | | |  |  |
|  | Thêm thuộc tính khách hàng giói thiệu | | |  |  |
|  | Thêm tab mới Fail trong phần quản lý mỗi khách hàng | | |  |  |
| Tên đối thủ | Thuộc tính Mã Báo Giá | Mã hợp đồng |
| 3 | **Báo cáo** | | | Lữ Văn Trung | 4 ngày |
|  | Thêm thuộc tính Hoa hồng xây dựng | | |  |  |
|  | Thêm thuộc tính chi phí khác | | |  |  |
|  | Thêm thuộc tính doanh số (hoa hồng xây dựng – chi phí khác) | | |  |  |
|  | Thêm nhiều file báo giá | | |  |  |
| 4 | **Hợp đồng** | | | Lữ Văn Trung | 1 ngày |
|  | Cho nhập mã hợp đồng | | |  |  |
|  | Thêm ngày bàn giao | | |  |  |
|  | Thêm ngày kiểm định | | |  |  |
|  |  | | |  |  |
| 5 | **Phần danh mục** | | | Lữ Văn Trung | 1 ngày |
|  | Thêm mục Sản phẩm | | |  |  |
|  | Thêm mục gói bảo trì | | |  |  |
| 6 | **Báo cáo doanh số** | | | Lữ Văn Trung | 2 ngày |
|  | Theo tên nhân viên | | |  |  |
|  | Theo tên chi nhánh | | |  |  |
| 7 | **Báo cáo về đối tác** | | | Lữ Văn Trung | 3 ngày |
|  | Thống kê bao nhiêu báo giá | | |  |  |
|  | Thống kê báo giá chuyển thành hợp đồng | | |  |  |
| 8 | **Báo cáo bảo trì** | | | Lữ Văn Trung | 1 ngày |
|  | Hợp đồng của Công ty | | |  |  |
|  | Hợp đồng bên ngoài công ty | | |  |  |
| 9 | **Báo cáo công tác** | | | Lữ Văn Trung | 1 ngày |
|  | Thêm tuỳ chọn theo khách hàng | | |  |  |
|  | Theo loại vấn đề | | |  |  |
|  | Cho xuất Excel | | |  |  |

Bảng công việc cần làm bên công ty Việt Đông Hải